АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____.__________.2023г.                         г. Конаково                                            № ______

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 г. № 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом Конаковского муниципального района Тверской области, Решением Думы Конаковского муниципального округа от 21.11.2023 г. № 62, Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области от 21.11.2023 г. № 85-к,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы (прилагается).

2. Ранее действующие муниципальные программы по параметрам утвержденной настоящим Постановлением муниципальной программы считать прекратившими действие.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Исполняющий обязанности

Главы Конаковского района                                                                          А.М. Пляскин

Инициатор:

Заведующий отделом

дорожной и транспортной

инфраструктуры МКУ «ОЕЗ»                                                                                М.Н. Кукина

Подготовлено:

Главный специалист

отдела дорожной и транспортной

инфраструктуры МКУ «ОЕЗ»                                                                              А.Ю. Павлова

Согласовано:

Заместитель главы

администрации Конаковского района

по экономике и финансам                                                                                  Н.В. Василенко

Заместитель главы администрации

Конаковского района по жилищно-

коммунальному хозяйству							            Н.И. Малахова

Заместитель главы администрации

Конаковского района по правовым вопросам,

Управляющий делами                                                                                               А.Г. Рябова

Начальник Управления финансов

Администрации Конаковского района

Тверской области                                                                                                  С.Н. Двойных

Заведующий отделом экономики

Администрации Конаковского района

Тверской области                                                                                                    Н.В. Шилова

Заведующий юридическим отделом

Администрации Конаковского района

Тверской области                                                                                            Ю.Н. Боровикова

Разослано: Отдел по общим вопросам, ОДиТИ, МКУ ОБиПЭО, УФ, отдел экономики, служба протокола.

Приложение к Постановлению

Администрации Конаковского

муниципального округа Тверской области

от «____» _________20____ г.  №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства

Конаковского муниципального округа Тверской области»

на 2024 — 2028 годы

г. Конаково

2023

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области |
| Администратор муниципальной программы | отдел дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ «ОЕЗ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ «ОЕЗ» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа |
| Подпрограммы | Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Показатель 1. Доля оказанных услуг в общем объеме перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, сохранится на уровне 100% до конца 2028 год. Показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется в отчетном году, на уровне 814,82743 км. ежегодно Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования отремонтированных в отчетном году: 2024 год – 8,132 км. 2025 год – 7,836 км. 2026 год – 7,0 км. 2027 год – 7,0 км. 2028 год – 7,0 км. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объём финансирования Муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 1 344 056,242 тыс. руб., 2024 год — 266 760,614 тыс. руб.; 2025 год — 264 086,984 тыс. руб.; 2026 год — 271 069,548 тыс. руб.; 2027 год — 271 069,548 тыс. руб.; 2028 год — 271 069,548 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Конаковского муниципального округа, областной бюджет Тверской области |

- Раздел I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

- Подраздел 1.1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз ее развития

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктур.

Конаковский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Тверской области, на границе с Московской областью. Округ занимает выгодное географическое положение на пересечениях международных и внутренних транспортных путей – автомобильных, железнодорожных, речных, которые обеспечивают связь округа со столицей Российской Федерации, Санкт-Петербургом, областным центром и другими районами Тверской области. Административный центр округа –  г. Конаково - соединен железнодорожной веткой со станцией Решетниково (Московская область), расположенной на трассе "Москва-Тверь-Санкт-Петербург". По железной дороге от г. Конаково до станции Решетниково – 36 км, до Москвы – 130 км. С Тверью административный центр района связан автомобильной дорогой общего пользования (77 км).

Сеть автомобильных дорог Конаковского муниципального округа включает в себя дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, проходящие по территории Конаковского муниципального округа и обеспечивающие связь районного центра с областным центром.

Приоритетами в дорожной области на территории Конаковского муниципального округа являются:

1. обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, полноты и качества выполнения дорожных работ;

2. обеспечение круглогодичного транспортного сообщения.

В Конаковском муниципальном округе перевозки пассажиров осуществляются внутренним водным транспортом по маршруту "Завод 1 мая - Конаково" протяженностью 23 км.

Протяженность региональных дорог Конаковского муниципального округа составляет 376,6 км, из них 257,7 км с асфальтобетонным покрытием, 107,2 км – гравийные (пгс), 4,8 км – грунтовые. По территории округа проходят региональные дороги 1 класса – 65,6 км, II класса – 201,9 км, III класса – 109,1 км.

На территории Конаковского муниципального округа находятся автомобильные мосты и путепроводы, стоящие на балансе Государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

- Подраздел 1.2. Основные проблемы в сфере транспортного и дорожного хозяйства, их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

В Конаковском муниципальном округе существуют следующие основные проблемы в транспортной отрасли:

- отсутствие эффективного механизма финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров по единому социальному проездному билету;

- единственный безальтернативный маршрут водного транспорта, дотируемый за счет средств областного бюджета Тверской области и бюджета Конаковского муниципального округа.

Основными направлениями решения проблем в транспортной системе Конаковского муниципального округа являются:

- приобретение Конаковским муниципальным округом плавательного судна;

- перспективное планирование строительства мостового сооружения через р. Волга для обеспечения круглогодичного сообщения населенных пунктов с административным центром.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа относятся:

- неудовлетворительное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них;

- недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа за счет бюджетных средств. Не обеспечивается потребность в необходимом объеме финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление.

Исполнение мероприятий, намеченных настоящей муниципальной программой, позволит решить вышеописанные проблемы частично или полностью, что положительно скажется на условии жизни населения Конаковского муниципального округа, повысит его экономическую и социальную привлекательность.

- Подраздел 1.3. Перечень приоритетов муниципальной политики

в сфере реализации программы

Основными направлениями решения проблем в транспортной системе Конаковского муниципального округа являются:

- совершенствование законодательства в части проведения конкурентных процедур;

- разработка транспортной стратегии Конаковского муниципального округа;

- упорядочение контрольной деятельности по пресечению нелегальных перевозок;

- внедрение единой политики в сфере транспорта.

Приоритетом развития в транспортной отрасли на территории Конаковского муниципального округа является контроль за исполнением договорных условий перевозчиками.

Основными направлениями решения проблем в дорожном хозяйстве Конаковского муниципального округа являются:

- развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Конаковском муниципальном округе, обеспечивающее увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

- совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно - эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

- формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечение новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Конаковского муниципального округа;

- формирование современной нормативной правовой базы, в том числе для привлечения дополнительных доходов в бюджет Конаковского муниципального округа в рамках муниципального дорожного фонда Конаковского муниципального округа Тверской области;

- совершенствование системы управления дорожным хозяйством с целью повышения эффективности и результативности работы дорожных предприятий, улучшение их технического оснащения и кадрового обеспечения, стимулирование применения современных материалов, технологий, машин и оборудования при выполнении дорожных работ.

Приоритетами развития в дорожной области на территории Конаковского муниципального являются:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в рамках содержания дорог и качества выполнения дорожных работ, а также обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами за счет надлежащего содержания автомобильных дорог.

- Раздел II. Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- показатель 1 «Доля оказанных услуг в общем объеме перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом»;

- показатель 2 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется в отчетном году»;

- показатель 3 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования отремонтированных в отчетном году».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

- Раздел III. Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения Подпрограммы 1 «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» (далее Подпрограмма 1).

Подраздел 3.1. Задачи Подпрограммы 1

Выполнение Подпрограммы 1 осуществляется посредством решения следующих задач:

- задача 1 Подпрограммы 1 «Развитие внутреннего водного транспорта на территории Конаковского муниципального округа» (далее в настоящем подразделе - Задача 1 Подпрограммы 1);

- задача 2 Подпрограммы 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Конаковского муниципального округа» (далее в настоящем подразделе - Задача 2 Подпрограммы 1).

- задача 3 Подпрограммы 1 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» (далее в настоящем подразделе - Задача 3 Подпрограммы 1).

- задача 4 Подпрограммы 1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (далее в настоящем подразделе - Задача 4 Подпрограммы 1).

- задача 5 Подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов» (далее в настоящем подразделе - Задача 5 Подпрограммы 1).

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы 1, являются:

- показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1 «Количество пассажиров, перевезенных на регулярных маршрутах внутреннего водного транспорта в отчетном периоде».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы 1, являются:

- показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором) в отчетном году»;

- показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 1 «Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса Конаковского муниципального округа в отчетном периоде».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 3 Подпрограммы 1, являются:

- показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 1 «Протяженность дорог, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»;

- показатель 2 Задачи 3 Подпрограммы 1 «Уровень освоения бюджетных средств».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 4 Подпрограммы 1, являются:

- показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

- показатель 2 Задачи 4 Подпрограммы 1 «Уровень освоения бюджетных средств».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 5 Подпрограммы 1, являются:

- показатель 1 Задачи 5 Подпрограммы 1 «Количество мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов»;

- показатель 2 Задачи 5 Подпрограммы 1 «Уровень освоения бюджетных средств».

Значения показателей задач Подпрограммы 1 по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 3.2. Мероприятия Подпрограммы 1

Решение Задачи 1 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Мероприятие 1.001 «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета Тверской области»;

- Мероприятие 1.002 «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в рамках софинансирования за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа»;

- Мероприятие 1.003 «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Мероприятие 2.001 «Осуществление Конаковским муниципальным округом отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса»;

- Мероприятие 2.002 «Осуществление Конаковским муниципальным округом дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- Мероприятие 2.003 «Прочие мероприятия по организации дорожной деятельности на территории Конаковского муниципального округа».

Решение Задачи 3 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Мероприятие 3.001 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного бюджета Тверской области»;

- Мероприятие 3.002 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа»;

- Мероприятие 3.003 «Прочие работы и услуги по ремонту улично-дорожной сети».

Решение Задачи 4 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Мероприятие 4.001 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета Тверской области»;

- Мероприятие 4.002 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа»;

- Мероприятие 4.003 «Прочие работы и услуги по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».

Решение Задачи 5 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Мероприятие 5.001 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств областного бюджета Тверской области»;

- Мероприятие 5.002 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа»;

- Мероприятие 5.003 «Прочие работы и услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Конаковского муниципального округа».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации предоставлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1, составляет 1 344 056,242 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1 по годам ее реализации в разделе задач, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | По годам реализации муниципальной программ |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» | 266 760,614 | 264 086,984 | 271 069,548 | 271 069,548 | 271 069,548 | 1 344 056,242 |
| 2 | Задача 1 «Развитие внутреннего водного транспорта на территории Конаковского муниципального округа» | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 22 346,795 |
| 3 | Задача 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Конаковского муниципального округа» | 94 977,283 | 93 964,296 | 94 320,827 | 94 320,827 | 94 320,827 | 471 904,060 |
| 4 | Задача 3 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» | 135 871,161 | 133 153,904 | 138 480,050 | 138 480,050 | 138 480,050 | 684 465,215 |
| 5 | Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | 24 602,916 | 25 587,091 | 26 610,534 | 26 610,534 | 26 610,534 | 130 021,609 |
| 6 | Задача 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов» | 6 839,895 | 6 912,334 | 7 188,778 | 7 188,778 | 7 188,778 | 35 318,563 |